|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID\_US | USER\_STORY | ID\_T | Tache | Estimation | Responsable |
| 1.1 | En tant qu’admin,  Je souhaite ajouter  Un Voyage. | 1.1.1 | Créer l’entité Voyage | 0.30 | Aziz Ben Ismail |
| 1.1.2 | Implémenter Ajouter Voyage dans  lecontrolleurVoyageController | 0.30 | Aziz Ben Ismail |
| 1.1.3 | Créer le formulaire Ajouter  Formulaire\_Voy.html.twig | 0.30 | Aziz Ben Ismail |
| 1.1.4 | Tester l’ajout d’un Voyage . | 0.20 | Aziz Ben Ismail |
| 1.2 | En tant qu’admin,  Je souhaite Modifier  Un Voyage. | 1.2.1 | Créer le formulaire Ajouter  Modifier\_Voy.html.twig | 0.30 | Aziz Ben Ismail |
| 1.2.2 | Implémenter Modifier Voyage dans  lecontrôlleurVoyageController | 0.30 | Aziz Ben Ismail |
| 1.2.3 | Tester la modification d’unVoyage | 0.20 | Aziz Ben Ismail |
| 1.3 | En tant qu’admin,  Je souhaite  Supprimer un Voyage. | 1.3.1 | Implémenter Supprimer Voyage  dans le contrôlleurVoyageController | 0.4 | Aziz Ben Ismail |
| 1.3.2 | Tester la suppression d’un Voyage | 0.2 | Aziz Ben Ismail |
| 1.4 | En tant qu'  Clients,  admin je  Souhaite afficher  la liste des Voyage | 1.4.1 | Créer le formulaire Afficher Voyage  Accueil.html.twig | 0.2 | Aziz Ben Ismail |
| 1.4.2 | Implémenter Afficher Voyage dans le  VoyageController | 0.4 | Aziz Ben Ismail |
| 1.4.3 | Tester l’affichage de la liste des Voyage | 0.1 | Aziz Ben Ismail |
| 2.1 | En tant qu’client,  Je souhaite ajouter une réservation  D’un Voyage. | 2.1.1 | Créer l’entité réservation Voyage | 0.40 | Aziz Ben Ismail |
| 2.1.2 | Implémenter Ajouter une réservation dans  lecontrolleurRéservation\_VoyageController | 0.30 | Aziz Ben Ismail |
| 2.1.3 | Créer le formulaire Ajouter  réservationVoyage.html.twig | 0.30 | Aziz Ben Ismail |
| 2.1.4 | Tester l’ajout d’une RéservationVoyage. | 0.20 | Aziz Ben Ismail |
| 2.2 | En tant que client,  Je souhaite Modifier  uneRéservation  D’un Voyage | 2.2.1 | Créer le formulaire  Modifier\_ReserverVoyage.html.twig | 0.30 | Aziz Ben Ismail |
| 2.2.2 | Implémenter Modifier Voyage dans  lecontrôlleurReserverVoyageController | 0.30 | Aziz Ben Ismail |
| 2.2.3 | Tester la modification d’un Resrvation | 0.20 | Aziz Ben Ismail |
| 2.3 | En tant que clients,  Je souhaite  Supprimer une resevation  D’un Voyage | 2.3.1 | Implémenter SupprimerResrvation Voyage  dans le contrôlleurResrvationVoyageController | 0.4 | Aziz Ben Ismail |
| 2.3.2 | Tester la suppression d’un ResrvationVoyage | 0.2 | Aziz Ben Ismail |
| 2.4 | En tant qu'  Clients,  je  Souhaite afficher  la liste des resevations | 2.4.1 | Créer le formulaire Afficher ResrvationVoyage.html.twig | 0.2 | Aziz Ben Ismail |
| 2.4.2 | Implémenter Afficher ResrvationVoyage dans leVoyageController | 0.4 | Aziz Ben Ismail |
| 2.4.3 | Tester l’affichage de la liste des  Resrvation Voyage | 0.1 | Aziz Ben Ismail |
| 3.1 | En tant qu' admin, je souhaite ajouter un restaurant. | 3.1.1 | Créer le formulaire Ajouter Resaurant.html.twig | 2 | GHOFRANE |
| 3.1.2 | Implémenter Ajouter Resaurant dans ResaurantController | 2 | GHOFRANE |
| 3.1.3 | Créer l’entité Restaurant | 1 | GHOFRANE |
|  |  |  |  |
| 3.1.4 | Tester l’ajout d’un Restaurant. | 1 | GHOFRANE |
| 3.2 | En tant qu' admin, je souhaite modifier un restaurant. | 3.2.1 | Créer le formulaire  ModifierRestaurant.html.twig | 2 | GHOFRANE |
| 3.2.2 | Implémenter Modifier Restaurant dans ResaurantController | 1.5 | GHOFRANE |
| 3.2.3 | Tester la modification d’un Restaurant | 1 | GHOFRANE |
| 3.3 | En tant qu' admin, je souhaite supprimer un restaurant. | 3.3.1 | Implémenter Supprimer Restaurant dansResaurantController | 1 | GHOFRANE |
| 3.3.2 | Tester la suppression d’un Restaurant | 1 | GHOFRANE |
| 3.4 | En tant qu' admin je souhaite afficher la liste du restaurant. | 3.4.1 | Créer le formulaire Afficher Restaurant.html.twig | 1 | GHOFRANE |
| 3.4.2 | Implémenter Afficher Restaurant dans ResaurantController | 1 | GHOFRANE |
| 3.4.3 | Tester l’affichage de la liste des Restaurant | 1 | GHOFRANE |
| 4.1 | En tant que client, je souhaite supprimer reservationRestaurant | 4.1.1 | ajouter un bouton de suppression qui mène vers supprimé reservationRestaurant.html.twig | 0.5 | GHOFRANE |
| 4.1.2 | Implémenter suppression reservationRestaurant dans ResaurantController | 0.5 | GHOFRANE |
| 4.1.3 | Tester la suppression d’une reservationRestaurant | 0.5 | GHOFRANE |
| 4.2 | En tant que client, je souhaite modifier une reservationRestaurant. | 4.2.1 | Implémenter l’interface modifier reservationRestaurant.html.twig | 1 | GHOFRANE |
| 4.2.2 | implémenter la méthode modifier reservationRestaurant dansResaurantController | 1 | GHOFRANE |
| 4.2.3 | Tester la modification d’une reservationRestaurant | 1 | GHOFRANE |
| 4.3 | En tant que client, je souhaite ajouter une reservationRestaurant. | 4.3.1 | Créer le formulaire Ajouter reservationRestaurant.html.twig | 1.5 | GHOFRANE |
| 4.3.2 | Implémenter Ajouter reservationRestaurant dans le controlleur réclamation | 1 | GHOFRANE |
| 4.3.3 | Créer l’entité reservationRestaurant | 1 | GHOFRANE |
| 4.3.4 | tester l’ajout d’une reservationRestaurant | 1 | GHOFRANE |
| 5.1 | En tant qu’admin, client  Je souhaite ajouter  Une excursion. | 5.1.1 | Créer l’entité excursion | 0.30 | Farouk daboussi |
| 5.1.2 | Implémenter ajouter excursion dans  lecontrôleurExcursionController | 0.30 | Farouk daboussi |
| 5.1.3 | Créer le formulaire Ajouter  Ajout\_excursion.html.twig | 0.30 | Farouk daboussi |
| 5.1.4 | Tester l’ajout d’une excursion. | 0.20 | Farouk daboussi |
| 5.2 | En tant qu’admin, client  Je souhaite Modifier  Une excursion. | 5.2.1 | Créer le formulaire Modifier  Modifier\_Excursion.html.twig | 0.30 | Farouk daboussi |
| 5.2.2 | Implémenter Modifier excursiondans  lecontrôleurExcursionController | 0.30 | Farouk daboussi |
| 5.2.3 | Tester la modification d’une excursion. | 0.20 | Farouk daboussi |
| 5.3 | En tant qu’admin,client  Je souhaite  Supprimer Une excursion. | 5.3.1 | Implémenter Supprimerexcursion  dans le contrôleurExcursionControlle | 0.4 | Farouk daboussi |
| 5.3.2 | Tester la suppression d’une excursion | 0.2 | Farouk daboussi |
| 5.4 | En tant qu'  Clients,  admin je  Souhaite afficher  la liste des excursions. | 5.4.1 | Créer le formulaire Afficher Excursion  Excursion.html.twig | 0.2 | Farouk daboussi |
| 5.4.2 | Implémenter Afficher Voyage dans le  ContrôleurExcursionControlle | 0.4 | Farouk daboussi |
| 5.4.3 | Tester l’affichage de la liste des Excursions | 0.1 | Farouk daboussi |
| 6.1 | En tant qu’client,  Je souhaite ajouter une réservation  D’une excursion. | 6.1.1 | Créer l’entité réservation Excursion | 0.40 | Farouk daboussi |
| 6.1.2 | Implémenter Ajouter une réservation dans  lecontrôleurRéservation\_ExcursionController | 0.30 | Farouk daboussi |
| 6.1.3 | Créer le formulaire Ajouter  réservationExcursion.html.twig | 0.30 | Farouk daboussi |
| 6.1.4 | Tester l’ajout d’une RéservationExcursion. | 0.20 | Farouk daboussi |
| 6.2 | En tant que client,  Je souhaite Modifier  une Réservation  D’une excursion. | 6.2.1 | Créer le formulaire  Modifier\_ReserverExcursion.html.twig | 0.30 | Farouk daboussi |
| 6.2.2 | Implémenter Modifier Voyage dans  lecontrôleurReserverExcursionController | 0.30 | Farouk daboussi |
| 6.2.3 | Tester la modification d’uneResrvationExcursion. | 0.20 | Farouk daboussi |
| 6.3 | En tant que clients,  Je souhaite  Supprimer une réservation  D’une excursion. | 6.3.1 | Implémenter Supprimer ResrvationExcursiondans le contrôlleurResrvationExcursionController | 0.4 | Farouk daboussi |
| 6.3.2 | Tester la suppression d’uneResrvationExcursion | 0.2 | Farouk daboussi |
| 6.4 | En tant qu'admin  Clients,  Je  Souhaite afficher  la liste des réservations | 6.4.1 | Créer le formulaire Afficher ResrvationExcursion.html.twig | 0.2 | Farouk daboussi |
| 6.4.2 | Implémenter Afficher ResrvationExcursion dans le ExcursionController | 0.4 | Farouk daboussi |
| 6.4.3 | Tester l’affichage de la liste des  RéservationsExcursion | 0.1 | Farouk daboussi |
| 7.1 | En tant que client , je souhaite ajouter une réclamation. | 7.1.1 | Créer l’entité Réclamation | 2 | Oumayma Touil |
| 7.1.2 | Implémenter Ajouter Réclamation dans Réclamation Controller | 2 | Oumayma Touil |
| 7.1.3 | Créer le formulaire Ajouter ajout\_Reclamaton.html.twig | 1 | Oumayma Touil |
| 7.1.4 | Tester l’ajout d’une Réclamation. | 1 | Oumayma Touil |
| 7.2 | En tant que client, je souhaite modifier une réclamation. | 7.2.1 | Créer le formulaire  ModifierReclamaton.html.twig | 2 | Oumayma Touil |
| 7.2.2 | Implémenter Modifier Réclamation dans RéclamationController | 1.5 | Oumayma Touil |
| 7.2.3 | Tester la modification d’une Réclamation | 1 | Oumayma Touil |
| 7.3 | En tant que client, je souhaite supprimer une Réclamation. | 7.3.1 | Implémenter SupprimerRéclamation dansRéclamation Controller | 1 | Oumayma Touil |
| 7.3.2 | Tester la suppression d’une Réclamation | 1 | Oumayma Touil |
| 7.4 | En tant qu' admin je souhaite afficher la liste des Réclamations. | 7.4.1 | Créer le formulaire Afficher Réclamation.html.twig | 1 | Oumayma Touil |
| 7.4.2 | Implémenter Afficher Réclamation dans RéclamationController | 1 | Oumayma Touil |
| 7.4.3 | Tester l’affichage de la liste des Réclamations. | 1 | Oumayma Touil |
| 8.1 | En tant que client, je souhaite ajouter une publication. | 8.1.1 | Ajouter un bouton de create\_postqui mène versajout\_post.html.twig | 0.5 | Oumayma Touil |
| 8.1.2 | Implémenter ajout post dans PostController | 0.5 | Oumayma Touil |
| 8.1.3 | Tester l’ajout d’une publication. | 0.5 | Oumayma Touil |
| 8.2 | En tant que client, je souhaite modifier une publication. | 8.2.1 | Créer le formulaire modifier  Modifier\_Post.html.twig | 1 | Oumayma Touil |
| 8.2.2 | Implémenter la méthode modifier publication dans PostController | 1 | Oumayma Touil |
| 8.2.3 | Tester la modification d’une publication | 1 | Oumayma Touil |
| 9.1 | En tant qu’admin, client, je souhaite Supprimer une publication. | 9.1.1 | Implémenter Supprimer Post dans lePostController | 1.5 | Oumayma Touil |
| 9.1.2 | Tester la suppression d’une publication | 1 | Oumayma Touil |
| 9.2 | En tant qu’admin, client, je souhaite afficher la liste des publications . | 9.2.1 | Implémenter l’interface post.html.twig | 0.5 | Oumayma Touil |
| 9.2.2 | Implémenter affiche post dans PostController | 0.5 | Oumayma Touil |
| 9.2.3 | Testerl’affichage. | 0.5 | Oumayma Touil |
| 10.1 | En tant qu’admin ou client je veux me connecter. | 10.1.1 | Implémenter l’interface Login.html.twig. | 1 | Abid Aymen |
| 10.1.2 | Implémenter la fonction VeriferLogin  Dans LoginController. | 1 | Abid Aymen |
| 10.1.3 | Implémenter la fonction VeriferRole  Dans LoginController. | 1 | Abid Aymen |
| 10.1.4 | Implémenter l’interface front.html.twig ou back.html.twig. | 1 | Abid Aymen |
| 10.2 | En tant que visiteur je veux m’inscrire. | 10.2.1 | Implémenter l’interface signUp.html.twig. | 1 | Abid Aymen |
| 10.2.2 | Implémenter Ajouter Clients dans ClientController | 1 | Abid Aymen |
| 10.2.3 | Implémenter l’interface front.html.twig. | 1 | Abid Aymen |
| 10.3 | En tant qu’admin je veux Supprimer un Clients. | 10.3.1 | Implémenter l’interface Clients.html.twig. | 1 | Abid Aymen |
| 10.3.2 | Implémenter Supprimer Clients dans ClientController | 1 |
| 10.4 | En tant que Client je veux mettre un commentaire | 10.4.1 | Implémenter Ajouter Commentaire dans CommentaireController. | 0.5 | Abid Aymen |
| 10.4.2 | Implémenter AfficherCommentaire dans CommentaireController. | 0.5 | Abid Aymen |
| 10.4.3 | Tester l’ajout d’un Commentaire. | 0.5 | Abid Aymen |
| 10.5 | En tant que Client je veux Modifier mon commentaire. | 10.5.1 | Implémenter Modifer Commentaire dans CommentaireController. | 0.5 | Abid Aymen |
| 10.5.2 | Implémenter AfficherCommentaire dans CommentaireController. | 0.5 | Abid Aymen |
| 10.5.3 | Tester la modification d’un Commentaire. | 0.2 | Abid Aymen |
| 10.6 | En tant que Client je veux Supprimer mon commentaire. | 10.6.1 | Implémenter Supprimer Commentaire dans CommentaireController. | 0.5 | Abid Aymen |
| 10.6.2 | Implémenter AfficherCommentaire dans CommentaireController. | 0.2 | Abid Aymen |