|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID\_US | USER\_STORY | ID\_T | Tache | Estimation | Responsable |
| 1.1 | En tant qu’admin,  Jepeux ajouter  Un Voyage. | 1.1.1 | En tant que Admin BD je dois créer les tables Voyage.mysql,etl’entité Voyage | 0.30 | Aziz Ben Ismail |
| 1.1.2 | En tant que développeur je dois préparer les interfaces A\_Voyage JavaFx et les méthodes d'ajout() -> AddVoyage []; | 0.30 | Aziz Ben Ismail |
| 1.1.3 | Créer Le service Voyage et implémenter la méthode d'ajout | 0.30 | Aziz Ben Ismail |
| 1.1.4 | En tant que testeur je dois préparer les cas de test | 0.20 | Aziz Ben Ismail |
| 1.2 | En tant qu’admin,  Je souhaite Modifier  Un Voyage. | 1.2.1 | En tant que développeur je dois préparer les interfaces U\_VoyageJavaFx et les méthodes de modification ->UpdateVoyage [];; | 0.30 | Aziz Ben Ismail |
| 1.2.2 | Créer Le service Voyage et implémenter la méthode de modification | 0.30 | Aziz Ben Ismail |
| 1.2.3 | En tant que testeur je dois préparer les cas de test | 0.20 | Aziz Ben Ismail |
| 1.3 | En tant qu’admin,  Je souhaite  Supprimer un Voyage. | 1.3.1 | En tant que développeur je dois préparer les interfaces D\_Voyage JavaFx et les méthodes de Suppression ->RemoveVoyage [];; | 0.4 | Aziz Ben Ismail |
| 1.3.2 | En tant que testeur je dois préparer les cas de test | 0.2 | Aziz Ben Ismail |
| 1.4 | En tant qu'  Clients,  Admin je  Souhaite afficher  la liste des Voyage | 1.4.1 | En tant que développeur je dois préparer les interfaces R\_Voyage JavaFx et les méthodes de ->getVoyage []; | 0.2 | Aziz Ben Ismail |
| 1.4.2 | Créer Le service Voyage et implémenter la méthode de Recuperation | 0.4 | Aziz Ben Ismail |
| 1.4.3 | En tant que testeur je dois préparer les cas de test | 0.1 | Aziz Ben Ismail |
| 2.1 | En tant qu’client,  Je souhaite ajouter une réservation  D’un Voyage. | 2.1.1 | En tant que Admin BD je dois créer les tables ReservationVoyage.mysql,etl’entité ReservationVoyage | 0.40 | Aziz Ben Ismail |
| 2.1.2 | En tant que développeur je dois préparer les interfaces ADD\_ ReservationVoyage JavaFx et les méthodes de Reservation ->ADDReserverVoyage []; | 0.30 | Aziz Ben Ismail |
| 2.1.3 | Créer Le service Réservation Voyage et implémenter la méthode Ajouter\_reservation | 0.30 | Aziz Ben Ismail |
| 2.1.4 | En tant que testeur je dois préparer les cas de test | 0.20 | Aziz Ben Ismail |
| 2.2 | En tant que client,  Je souhaite Modifier  uneRéservation  D’un Voyage | 2.2.1 | En tant que développeur je dois préparer les interfaces Mod\_ Réservation Voyage JavaFx et les méthodes de ->UpdateReserVoyage[]; | 0.30 | Aziz Ben Ismail |
| 2.2.2 | Créer Le service Réservation Voyageet implémenter la méthode de Modification | 0.30 | Aziz Ben Ismail |
| 2.2.3 | En tant que testeur je dois préparer les cas de test | 0.20 | Aziz Ben Ismail |
| 2.3 | En tant que clients,  Je souhaite  Supprimer une resevation  D’un Voyage | 2.3.1 | En tant que développeur je dois préparer les interfaces D\_ Réservation Voyage JavaFx et les méthodes de ->RemoveReserVoyage []; | 0.4 | Aziz Ben Ismail |
| 2.3.2 | En tant que testeur je dois préparer les cas de test | 0.2 | Aziz Ben Ismail |
| 2.4 | En tant qu'  Clients,  je  Souhaite afficher  la liste des resevations | 2.4.1 | En tant que développeur je dois préparer les interfaces r\_ Réservation Voyage JavaFx et les méthodes de ->GetReserVoyage []; | 0.2 | Aziz Ben Ismail |
| 2.4.2 | Créer Le service Réservation Voyageet implémenter la méthode de Récupérer Réservation Voyage | 0.4 | Aziz Ben Ismail |
| 2.4.3 | En tant que testeur je dois préparer les cas de test | 0.1 | Aziz Ben Ismail |
| 3.1 | En tant qu’admin,  Je peux ajouter  Un restaurant. | 3.1.1 | En tant que Admin BD je dois créer les tables restaurant.mysql,etl’entité restaurant | 0.30 | Ghofrane BENJEZIA |
| 3.1.2 | En tant que développeur je dois préparer les interfaces A\_restaurant JavaFx et les méthodes d'ajout() -> Addrestaurant []; | 0.30 | Ghofrane BENJEZIA |
| 3.1.3 | Créer Le service restaurant et implémenter la méthode d'ajout | 0.30 | Ghofrane BENJEZIA |
| 3.1.4 | En tant que testeur je dois préparer les cas de test | 0.20 | Ghofrane BENJEZIA |
| 3.2 | En tant qu’admin,  Je souhaite Modifier  Un restaurant. | 3.2.1 | En tant que développeur je dois préparer les interfaces U\_restaurant JavaFx et les méthodes de modification ->Updaterestaurant []; | 0.30 | Ghofrane BENJEZIA |
| 3.2.2 | Créer Le service restaurant et implémenter la méthode de modification | 0.30 | Ghofrane BENJEZIA |
| 3.2.3 | En tant que testeur je dois préparer les cas de test | 0.20 | Ghofrane BENJEZIA |
| 3.3 | En tant qu’admin,  Je souhaite  Supprimer un restaurant. | 3.3.1 | En tant que développeur je dois préparer les interfaces D\_restaurant JavaFx et les méthodes de Suppression ->Removerestaurant [];; | 0.4 | Ghofrane BENJEZIA |
| 3.3.2 | En tant que testeur je dois préparer les cas de test | 0.2 | Ghofrane BENJEZIA |
| 3.4 | En tant qu'  Clients,  admin je  Souhaite afficher  la liste des restaurants | 3.4.1 | En tant que développeur je dois préparer les interfaces R\_restaurant JavaFx et les méthodes de ->getrestaurant []; | 0.2 | Ghofrane BENJEZIA |
| 3.4.2 | Créer Le service restaurant et implémenter la méthode de Recuperation | 0.4 | Ghofrane BENJEZIA |
| 3.4.3 | En tant que testeur je dois préparer les cas de test | 0.1 | Ghofrane BENJEZIA |
| 4.1 | En tant qu’client,  Je souhaite ajouter une réservation  D’un Voyage. | 4.1.1 | En tant que Admin BD je dois créer les tables Reservationrestaurant.mysql,etl’entité Reservationrestaurant | 0.40 | Ghofrane BENJEZIA |
| 4.1.2 | En tant que développeur je dois préparer les interfaces ADD\_ Reservationrestaurant JavaFx et les méthodes de Reservation ->ADDReserverrestaurant []; | 0.30 | Ghofrane BENJEZIA |
| 4.1.3 | Créer Le service Réservation restaurant et implémenter la méthode Ajouter\_reservation | 0.30 | Ghofrane BENJEZIA |
| 4.1.4 | En tant que testeur je dois préparer les cas de test | 0.20 | Ghofrane BENJEZIA |
| 4.2 | En tant que client,  Je souhaite Modifier  uneRéservation  D’un restaurant | 4.2.1 | En tant que développeur je dois préparer les interfaces Mod\_ RéservationrestaurantJavaFx et les méthodes de ->UpdateReserrestaurant[]; | 0.30 | Ghofrane BENJEZIA |
| 4.2.2 | Créer Le service Réservation restaurantet implémenter la méthode de Modification | 0.30 | Ghofrane BENJEZIA |
| 4.2.3 | En tant que testeur je dois préparer les cas de test | 0.20 | Ghofrane BENJEZIA |
| 4.3 | En tant que clients,  Je souhaite  Supprimer une resevation  D’un restaurant | 4.3.1 | En tant que développeur je dois préparer les interfaces D\_ Réservation restaurant JavaFx et les méthodes de ->RemoveReserrestaurant []; | 0.4 | Ghofrane BENJEZIA |
| 4.3.2 | En tant que testeur je dois préparer les cas de test | 0.2 | Ghofrane BENJEZIA |
| 4.4 | En tant qu'  Clients,  je  Souhaite afficher  la liste des resevations du restaurant | 4.4.1 | En tant que développeur je dois préparer les interfaces r\_ Réservation restaurant JavaFx et les méthodes de ->GetReserrestaurant []; | 0.2 | Ghofrane BENJEZIA |
| 4.4.2 | Créer Le service Réservation restaurantet implémenter la méthode de Récupérer Réservation restaurant | 0.4 | Ghofrane BENJEZIA |
| 4.4.3 | En tant que testeur je dois préparer les cas de test | 0.1 | Ghofrane BENJEZIA |
| 5.1 | En tant que Client, je Souhaite créer un compte. | 5.1.1 | En tant que Admin BD je dois créer les tables Connexion.mysql, et l’entité User | 0.8 | Abid Aymen |
| 5.1.2 | En tant que développeur je dois préparer les interfaces ADD\_ Client JavaFx et les méthodes d’ inscription ->Inscription []; | 0.5 | Abid Aymen |
| 5.1.3 | Créer Le service Ajouter Client et implémenter la méthode Inscription. | 0.5 | Abid Aymen |
| 5.1.4 | En tant que testeur je dois préparer les cas de test | 0.1 | Abid Aymen |
| 5.2 | En tant que Client, je Souhaite Connecter. | 5.2.1 | En tant que développeur je dois préparer les interfaces Login\_ Client JavaFx et les méthodes d’ Connexion ->connexion []; | 0.5 | Abid Aymen |
| 5.2.2 | Créer Le service LogIn et implémenter la méthode Inscription. | 0.5 | Abid Aymen |
| 5.2.3 | En tant que testeur je dois préparer les cas de test | 0.1 | Abid Aymen |
| 5.3 | En tant que Client, je Souhaite Modifier mon profile. | 5.3.1 | En tant que développeur je dois préparer les interfaces Update\_Profile JavaFx et les méthodes d’ Update -> Update\_Profile []; | 0.5 | Abid Aymen |
| 5.3.2 | Créer Le service UpdateProfile et implémenter la méthode Update\_Profile. | 0.5 | Abid Aymen |
| 5.3.3 | En tant que testeur je dois préparer les cas de test | 0.1 | Abid Aymen |
| 6.1 | En tant que Admin, je veux changer l’état d’un profile. | 6.1.1 | En tant que développeur je dois préparer les interfaces Profile\_C JavaFx et les méthodes d’ EtatProfile -> Etat\_Profile []; | 1 | Abid Aymen |
| 6.1.2 | Créer Le service Etat\_Client et implémenter la méthode -> Etat\_Profile. | 0.5 | Abid Aymen |
| 6.1.3 | En tant que testeur je dois préparer les cas de test | 0.1 | Abid Aymen |